# Arbeitsjournal

Montag, 4. Mai 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Geplante Tätigkeiten | Status |
| Erstellung eines Zeitplans | Ja | Abgeschlossen |
| Aufbau Dokumentation | Ja | Abgeschlossen |
| Studieren der Aufgabenstellung | Ja | Abgeschlossen |
| Studieren des Kriterienkatalogs | Ja | Abgeschlossen |
| Studieren des Webseitenformular | Ja | Abgeschlossen |
| Informieren über Selenium WebDriver | Ja | Abgeschlossen |
| Probleme | | |
| Es kam zu keinen Problemen. | | |
| Hilfestellungen | | |
| Es wurde keine Hilfestellung benötigt | | |
| Bemerkung | | |
| Ich kam wie im Zeitplan geplant durch und konnte die geplanten Tätigkeiten abschliessen | | |
| Reflexion | | |
| Der erste Tag verlief soweit wie geplant. Ich habe zuerst damit angefangen einen Zeitplan zu erstellen da ich wusste das dies sehr wichtig sein wird. Ich habe mir versucht möglichst viel Zeit für die Realisierung Phase zu geben da das Projekt etwas aufwendig war, weil es ein relativ grosser Prozess sein würde. Nachdem ich mit dem Zeitplan fertig war habe ich mit dem Aufbau der Dokumentation begonnen und ein Grundgerüst für den später folgenden Inhalt erstellt.  Nach diesen Vorbereitungen konnte ich mit der Informieren Phase beginnen, wozu ich zu Beginn auf die Seite von pkorg ging um die Vorgaben und Kriterien genauer anzuschauen. Anschliessend informierte ich mich über die Formularseite und Selenium WebDriver. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Geplante Tätigkeiten | Status |
| Realisierungskonzept erstellen | Ja | Abgeschlossen |
| Testkonzept erstellen | Ja | Offen |
| Expertenbesuch | Ja | Abgeschlossen |
| Testparameter festlegen | Ja | Abgeschlossen |
| Lösungsvariante festlegen | Ja | Abgeschlossen |
| Probleme | | |
| Ich habe etwas länger für die Erstellung eines Realisierungskonzepts benötigt als erwartet. Dasselbe traf auch auf das Testkonzept zu, weil ich Schwierigkeiten hatte mir gute Tests auszudenken. | | |
| Hilfestellungen | | |
| Es wurde keine Hilfestellung benötigt | | |
| Bemerkung | | |
| Ich merke das ich die benötigte Zeit für einige Tätigkeiten unterschätzt habe, aber dies sollte im weiteren Verlauf der Arbeit nicht mehr so geschehen. | | |
| Reflexion | | |
| Der zweite Tag verlief mit der Vollendung der Planung und Entscheidung Phase. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Geplante Tätigkeiten | Status |
| Einrichten des Projekts | Ja | Abgeschlossen |
| Testkonzept erstellen | Ja | Abgeschlossen |
| Installation Selenium WebDriver | Ja | Abgeschlossen |
| Git Konfiguration | Ja | Abgeschlossen |
| Programmierung des Testframeworks | Ja | Offen |
| Probleme | | |
| Es kam zu keinen Problemen. | | |
| Hilfestellungen | | |
| Es wurde keine Hilfestellung benötigt | | |
| Bemerkung | | |
| Ich kam heute sehr gut mit dem Zeitplan mit und habe noch einige Verbesserungen zum Testkonzept vorgenommen. | | |
| Reflexion | | |
| Der erste Tag verlief soweit wie geplant. Ich habe zuerst damit angefangen einen Zeitplan zu erstellen da ich wusste das dies sehr wichtig sein wird. Ich habe mir versucht möglichst viel Zeit für die Realisierung Phase zu geben da das Projekt etwas aufwendig war, weil es ein relativ grosser Prozess sein würde. Nachdem ich mit dem Zeitplan fertig war habe ich mit dem Aufbau der Dokumentation begonnen und ein Grundgerüst für den später folgenden Inhalt erstellt.  Nach diesen Vorbereitungen konnte ich mit der Informieren Phase beginnen, wozu ich zu Beginn auf die Seite von pkorg ging um die Vorgaben und Kriterien genauer anzuschauen. Anschliessend informierte ich mich über die Formularseite und Selenium WebDriver. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Geplante Tätigkeiten | Status |
| Erstellung eines Zeitplans | Ja | Abgeschlossen |
| Aufbau Dokumentation | Ja | Abgeschlossen |
| Studieren der Aufgabenstellung | Ja | Abgeschlossen |
| Studieren des Kriterienkatalogs | Ja | Abgeschlossen |
| Studieren des Webseitenformular | Ja | Abgeschlossen |
| Informieren über Selenium WebDriver | Ja | Abgeschlossen |
| Probleme | | |
| Es kam zu keinen Problemen. | | |
| Hilfestellungen | | |
| Es wurde keine Hilfestellung benötigt | | |
| Bemerkung | | |
| Ich liege gut im Zeitplan | | |
| Reflexion | | |
| Der erste Tag verlief soweit wie geplant. Ich habe zuerst damit angefangen einen Zeitplan zu erstellen da ich wusste das dies sehr wichtig sein wird. Ich habe mir versucht möglichst viel Zeit für die Realisierung Phase zu geben da das Projekt etwas aufwendig war, weil es ein relativ grosser Prozess sein würde. Nachdem ich mit dem Zeitplan fertig war habe ich mit dem Aufbau der Dokumentation begonnen und ein Grundgerüst für den später folgenden Inhalt erstellt.  Nach diesen Vorbereitungen konnte ich mit der Informieren Phase beginnen, wozu ich zu Beginn auf die Seite von pkorg ging um die Vorgaben und Kriterien genauer anzuschauen. Anschliessend informierte ich mich über die Formularseite und Selenium WebDriver. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Geplante Tätigkeiten | Status |
| Erstellung eines Zeitplans | Ja | Abgeschlossen |
| Aufbau Dokumentation | Ja | Abgeschlossen |
| Studieren der Aufgabenstellung | Ja | Abgeschlossen |
| Studieren des Kriterienkatalogs | Ja | Abgeschlossen |
| Studieren des Webseitenformular | Ja | Abgeschlossen |
| Informieren über Selenium WebDriver | Ja | Abgeschlossen |
| Probleme | | |
| Es kam zu keinen Problemen. | | |
| Hilfestellungen | | |
| Es wurde keine Hilfestellung benötigt | | |
| Bemerkung | | |
| Ich liege gut im Zeitplan | | |
| Reflexion | | |
| Der erste Tag verlief soweit wie geplant. Ich habe zuerst damit angefangen einen Zeitplan zu erstellen da ich wusste das dies sehr wichtig sein wird. Ich habe mir versucht möglichst viel Zeit für die Realisierung Phase zu geben da das Projekt etwas aufwendig war, weil es ein relativ grosser Prozess sein würde. Nachdem ich mit dem Zeitplan fertig war habe ich mit dem Aufbau der Dokumentation begonnen und ein Grundgerüst für den später folgenden Inhalt erstellt.  Nach diesen Vorbereitungen konnte ich mit der Informieren Phase beginnen, wozu ich zu Beginn auf die Seite von pkorg ging um die Vorgaben und Kriterien genauer anzuschauen. Anschliessend informierte ich mich über die Formularseite und Selenium WebDriver. | | |